**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2. ETAPA - LOKALITA KAMENICE - HARMONOGRAM PRACÍ**

 **2. 6. do 31. 8. 2025 ETAPA 2 UKONČENO**

 **7. 7. do 31. 7. 2025 ETAPA 3 UKONČENO**

 **23. 6. do 30. 9. 2025 ETAPA 4 UKONČENO**

**14. 07. 2025 – 31. 08. 2025 – uzavírka KSUS ETAPA 1 UKONČENO**

**01. 09. 2025 – 31. 10. 2025 - průjezdné s omezením rychlosti KSUS**

**ŠEDÁ ČÁST KSUS - V ROCE 2026 – po udržitelnosti - oprava vodovodu VaK MB**

**21. 7. do 30. 11. 2025 ETAPA 5 UKONČENO**

**21. 7. do 31. 8. 2025 ETAPA 6 - PŘEDPOKLAD 11/25**

