SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2. ETAPA -  LOKALITA KAMENICE  - HARMONOGRAM PRACÍ

2. 6. do 31. 8. 2025 						ETAPA 2   UKONČENO

7. 7. do 31. 7. 2025 						ETAPA 3  UKONČENO

23. 6. do 30. 9. 2025						ETAPA 4 UKONČENO

14. 07. 2025 – 31. 08. 2025 –  uzavírka KSUS		ETAPA 1     UKONČENO

01. 09. 2025 – 31. 10. 2025  -  průjezdné s omezením  rychlosti  KSUS

ŠEDÁ  ČÁST  KSUS -   V ROCE 2026 – po  udržitelnosti  - oprava vodovodu VaK MB

21. 7. do 30. 11. 2025 						ETAPA 5  UKONČENO

21. 7. do 31. 8. 2025 						ETAPA 6  - PŘEDPOKLAD 11/25